ESCAPE ANALYTICS 3D

Evaluación de la Saturación Cognitiva y la Toma de Decisiones Bajo Presión

# Visión General del Proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Escape Analytics 3D |
| Enfoque principal | Evaluación de la saturación cognitiva y toma de decisiones bajo presión |
| Arquitectura | Videojuego 3D + Módulo de Telemetría + API Backend REST/WebSocket + Base de Datos + Dashboard Analítico |

# 1. Definición del Problema y Objetivos

## Planteamiento del problema

En situaciones de alta tensión o persecución en entornos digitales, los jugadores sufren saturación cognitiva, lo que genera un colapso en la deducción lógica y los lleva a actuar por pánico, imprudencia o ensayo y error (brute-force). Los sistemas tradicionales no cuantifican el momento exacto ni las condiciones bajo las cuales ocurre esta pérdida de pensamiento crítico, limitándose a medir resultados binarios (ganar/perder).

## Solución propuesta

Un videojuego 3D de escape tipo survival horror en tercera persona. Un estresor activo (enemigo persecutor) obliga al jugador a procesar pistas descriptivas en el entorno para escapar. El motor registra telemetría en tiempo real mediante eventos JSON para evaluar cuantitativamente cómo el estrés afecta la capacidad de análisis y resolución de problemas.

## Product Goal

Desarrollar y validar un videojuego de escape 3D funcional e inmersivo que utilice telemetría en tiempo real para medir el impacto de la saturación cognitiva en la toma de decisiones, garantizando el envío de eventos JSON optimizados a un backend robusto y la visualización de métricas en un dashboard analítico.

# 2. Público Objetivo

- Perfil principal: Jugadores y usuarios apasionados por experiencias de supervivencia, escape rooms digitales y juegos de acción/suspenso.

- Rango de edad: 16 a 35 años.

- Motivaciones: Buscan retos dinámicos, tensión constante y experiencias que desafíen su capacidad de respuesta inmediata. Rechazan los puzles aburridos, lentos o estáticos, priorizando la toma de decisiones ágil y la investigación en movimiento mientras escapan.

# 3. Arquitectura de Requisitos del Sistema

## Requerimientos funcionales (RF)

- RF-01 (Mecánicas 3D): Desplazamiento en 3.ª persona, gestión de estamina, recolección de objetos (núcleos de energía, llaves) y uso de inventario en tiempo real.

- RF-02 (Enemigo Persecutor): IA enemiga que patrulla y persigue al jugador al detectarlo por línea de visión o ruido.

- RF-03 (Pistas Ambientales): Inspección dinámica de texto en monitores, señales en paredes y acertijos en el entorno sin pausar la partida.

- RF-04 (Módulo de Telemetría): Captura automática de eventos JSON (rutas elegidas, uso de recursos, tiempos de lectura de pistas y cambios de dirección por pánico).

- RF-05 (Backend & Envío): Envío asíncrono en lotes (batching) a una API REST / WebSocket.

## Requerimientos no funcionales (RNF — ISO/IEC 25010)

| Atributo de calidad | Requisito no funcional avanzado |
| --- | --- |
| Disponibilidad | La API receptora de telemetría debe mantener una disponibilidad del 99.5% uptime durante las pruebas de uso. |
| Integridad | Todos los eventos JSON enviados deben incluir una firma hash (HMAC-SHA256) en la cabecera para garantizar que no hayan sido alterados en tránsito. |
| Interoperabilidad | El cliente 3D debe comunicarse con el servidor backend mediante un contrato REST/JSON estándar o WebSocket sobre TLS. |
| Rendimiento | La tasa de cuadros por segundo del juego 3D no debe reducirse en más de un 2% durante el empaquetado (batching) y envío asíncrono de eventos. |
| Confiabilidad | En caso de pérdida de conexión, el cliente debe almacenar localmente hasta 1,000 eventos en caché (SQLite/Binary File) y reintentar la transmisión al reconectarse. |
| Robustez | La IA enemiga y el gestor de eventos deben continuar ejecutándose sin crashes si un evento falla al serializarse o si la API responde con un error HTTP 5xx. |
| Seguridad | Las comunicaciones cliente-servidor deben cifrarse mediante HTTPS (TLS 1.3) y autenticarse con tokens Bearer JWT asignados por sesión. |
| Usabilidad | Los elementos contextuales (pistas, letreros) deben ser legibles a una distancia virtual de al menos 5 metros sin generar fatiga visual en 3.ª persona. |
| Eficiencia | El recolector de telemetría no debe superar el 5% del uso total de CPU y RAM asignado al hilo principal de ejecución del videojuego. |
| Modificabilidad | La arquitectura de telemetría debe implementarse mediante el patrón Observer/Pub-Sub, permitiendo agregar nuevos tipos de eventos JSON sin alterar la lógica de juego. |
| Escalabilidad | El backend debe procesar e ingresar en base de datos hasta 500 solicitudes por segundo (RPS) de múltiples sesiones concurrentes mediante colas. |
| Verificabilidad | El sistema debe incluir un entorno de depuración para simular eventos de pánico y verificar en consola/logs el estado de envío de paquetes JSON. |

# 4. Esquema de Telemetría (JSON Contract)

{
  "session_id": "ses_9901_exp",
  "player_id": "usr_402",
  "timestamp": 1788482415,
  "level_id": "level_01_industrial",
  "event_type": "route_decision",
  "payload": {
    "fork_id": "corridor_junction_01",
    "chosen_path": "path_locked_door",
    "is_optimal_path": false,
    "has_seen_hint": true,
    "chaser_distance_meters": 4.2,
    "panic_index_level": "HIGH"
  }
}

# 5. Equipo y Roles Scrum

Nota: se interpreta "CUA" como el rol de Control y Aseguramiento de Calidad (QA) dentro del equipo, encargado de validar tanto las mecánicas de juego como el cumplimiento de los requisitos no funcionales.

Product Owner

Responsable de la visión y el valor del producto frente a los stakeholders.

- Define y prioriza el Product Backlog según valor de negocio y objetivos de investigación.

- Redacta y refina las historias de usuario junto al equipo.

- Valida y acepta (o rechaza) los entregables al final de cada sprint según los criterios de aceptación.

- Gestiona expectativas con patrocinadores/investigadores interesados en los datos de saturación cognitiva.

- Ajusta el roadmap si cambian las prioridades del negocio o los hallazgos de telemetría.

Scrum Master

Facilitador del proceso ágil y protector del equipo.

- Facilita las ceremonias: Daily Standup, Sprint Planning, Sprint Review y Retrospectiva.

- Identifica y elimina impedimentos técnicos u organizativos del equipo.

- Da seguimiento al Sprint Backlog y al burndown chart de cada sprint.

- Protege al equipo de interrupciones y cambios de alcance a mitad de sprint.

- Promueve la mejora continua del proceso entre sprints.

Equipo de Desarrollo (Developers)

Equipo multidisciplinario responsable de construir el incremento de producto, dividido en frentes:

- Game Developer (Unity/Unreal): implementa movimiento 3D, estamina, inventario, IA del perseguidor y pistas ambientales.

- Backend Developer: construye la API REST/WebSocket, autenticación JWT, colas de procesamiento y persistencia en base de datos.

- Data/Telemetry Engineer: implementa el módulo Pub-Sub de eventos, el batching asíncrono, la caché local y la firma HMAC-SHA256.

- Frontend/Dashboard Developer: construye el dashboard analítico (React/Vue/Grafana) para visualizar el Índice de Eficiencia Crítica (IEC).

Tareas comunes: estiman esfuerzo (story points) en el refinamiento, implementan las historias comprometidas, escriben pruebas unitarias, documentan el código y participan activamente en las ceremonias Scrum.

QA / CUA (Control y Aseguramiento de Calidad)

Responsable de que el producto cumpla los requisitos funcionales y no funcionales antes de aceptarse.

- Diseña y ejecuta casos de prueba funcionales sobre las mecánicas de juego y el backend.

- Verifica el cumplimiento de los RNF: seguridad (JWT/TLS), integridad (HMAC-SHA256), rendimiento (FPS) y escalabilidad (500 RPS).

- Ejecuta pruebas de estrés y de pérdida de conexión (caché local de 1,000 eventos).

- Reporta defectos, les da seguimiento y valida su corrección antes del cierre del sprint.

- Participa en la revisión de sprint dando el visto bueno de calidad sobre cada historia entregada.

# 6. Product Backlog Priorizado

| ID | Historia de Usuario | Épica | Prioridad | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Como jugador, quiero moverme en 3D en tercera persona con gestión de estamina, para explorar el entorno de forma fluida. | Mecánicas Core | Alta | 8 | 1 |
| US-02 | Como jugador, quiero recolectar objetos (núcleos de energía, llaves) y usar mi inventario en tiempo real, para resolver los desafíos del nivel. | Mecánicas Core | Alta | 5 | 1 |
| US-03 | Como jugador, quiero autenticarme mediante un token JWT al iniciar sesión, para que mis eventos queden vinculados de forma segura a mi partida. | Backend Base | Alta | 5 | 2 |
| US-04 | Como sistema, quiero exponer un endpoint REST /api/v1/telemetry/events que reciba lotes de eventos, para centralizar la telemetría. | Backend Base | Alta | 8 | 2 |
| US-05 | Como administrador del sistema, quiero un esquema de base de datos para sesiones y eventos, para almacenar y consultar la información histórica. | Backend Base | Alta | 5 | 2 |
| US-06 | Como jugador, quiero ser perseguido por un enemigo con IA que patrulla el nivel, para sentir tensión constante durante la partida. | IA del Perseguidor | Alta | 8 | 3 |
| US-07 | Como jugador, quiero que el enemigo me detecte por línea de visión o ruido, para que mis decisiones de sigilo tengan impacto real. | IA del Perseguidor | Alta | 8 | 3 |
| US-08 | Como investigador de datos, quiero que el motor capture eventos JSON de rutas, pánico y uso de pistas, para analizar la saturación cognitiva. | Telemetría | Alta | 8 | 4 |
| US-09 | Como sistema, quiero enviar los eventos en lotes (batching) de forma asíncrona, para no afectar el rendimiento del juego. | Telemetría | Alta | 5 | 4 |
| US-10 | Como jugador, quiero que mis eventos se almacenen localmente si pierdo conexión (hasta 1,000) y se reenvíen al reconectar, para no perder datos. | Telemetría | Media | 8 | 4 |
| US-11 | Como responsable de seguridad, quiero que cada evento incluya una firma HMAC-SHA256 en la cabecera, para garantizar su integridad en tránsito. | Telemetría | Media | 5 | 4 |
| US-12 | Como jugador, quiero inspeccionar notas, pantallas y señales sin pausar la partida, para mantener la inmersión mientras razono. | Pistas y Pánico | Alta | 8 | 5 |
| US-13 | Como investigador de datos, quiero un algoritmo que detecte giros erráticos y cambios de dirección por pánico, para cuantificar el Índice de Pánico. | Pistas y Pánico | Alta | 8 | 5 |
| US-14 | Como jugador, quiero interactuar con puertas y acertijos ambientales de forma dinámica, para que el escape se sienta natural. | Pistas y Pánico | Media | 5 | 5 |
| US-15 | Como analista, quiero un dashboard web que visualice el Índice de Eficiencia Crítica (IEC), para interpretar los resultados de cada sesión. | Dashboard y Cierre | Alta | 8 | 6 |
| US-16 | Como equipo técnico, quiero validar que el backend soporte 500 RPS concurrentes, para garantizar la escalabilidad del sistema. | Dashboard y Cierre | Media | 5 | 6 |
| US-17 | Como equipo de QA, quiero un entorno de depuración para simular eventos de pánico, para verificar el envío correcto de paquetes JSON. | Dashboard y Cierre | Media | 5 | 6 |
| US-18 | Como jugador, quiero que los elementos de texto sean legibles a 5 metros de distancia, para no sufrir fatiga visual. | Dashboard y Cierre | Baja | 3 | 6 |

# 7. Planificación de Sprints (Roadmap — 6 Sprints)

## Sprint 1: Movimiento y Mecánicas Core

- US-01: Movimiento 3D en 3.ª persona con gestión de estamina.

- US-02: Recolección de objetos e inventario en tiempo real.

## Sprint 2: Autenticación y Backend Base

- US-03: Autenticación de sesión con token JWT.

- US-04: API REST receptora de lotes de eventos /api/v1/telemetry/events.

- US-05: Esquema de base de datos para sesiones y eventos.

## Sprint 3: Inteligencia Artificial del Perseguidor

- US-06: IA del enemigo con NavMesh y patrullaje.

- US-07: Detección del jugador por línea de visión o ruido.

## Sprint 4: Telemetría y Resiliencia

- US-08: Captura de eventos JSON (rutas, pánico, uso de pistas).

- US-09: Batching asíncrono de eventos.

- US-10: Caché local ante pérdida de conexión (hasta 1,000 eventos).

- US-11: Firma HMAC-SHA256 en cabeceras.

## Sprint 5: Pistas Ambientales y Cálculo de Pánico

- US-12: Interacción con notas, pantallas y puertas sin pausa de juego.

- US-13: Algoritmo de detección de pánico (giros erráticos).

- US-14: Acertijos y puertas ambientales dinámicas.

## Sprint 6: Dashboard, Pruebas y Cierre

- US-15: Dashboard web con el Índice de Eficiencia Crítica (IEC).

- US-16: Pruebas de estrés backend (500 RPS).

- US-17: Entorno de depuración/QA para simular eventos de pánico.

- US-18: Optimización de legibilidad 3D y despliegue del prototipo funcional.